实训反思日志

姓名：王淋雨 班级：信管1401 学号：1408020117

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-19 | 1.讨论决定使用eclipse做web界面  2.配置web服务器  3.找合适的模板  4.根据模板选定用my eclipse |
| 2017-6-20 | 1.登录界面（login.jsp）代码的修改  2.登录界面和主界面（main.jsp）的跳转链接  3.思考主界面布局  4.下载安装SQL Server2016 |
| 2017-6-21 | 1.下载安装MySQL server  2.菜单（left.jsp）布局的调整、修改  3.连接数据库（数据库包com.meet.admin.action） |
| 2017-6-22 | 1.做左侧功能菜单的子菜单项——个人中心  2.个人中心——个人信息  3.个人中心——修改密码 |
| 2017-6-23 | 1.继续做左侧功能菜单的子菜单项——用户管理  2.用户管理——用户查询  3.用户管理——新增用户 |
| 2017-6-26 | 1. 继续做左侧功能菜单的子菜单项——会议室管理  2.会议室管理——会议室查询  3.会议室管理——新增会议室 |
| 2017-6-27 | 1. 继续做左侧功能菜单的子菜单项——会议室预约管理  2.会议室预约管理——会议室预约查询  3.会议室预约管理——新增会议室预约  4.会议室预约管理——会议室预约统计 |
| 2017-6-28 | 1.完善top.jsp文件，制作相应的图片和图标 |
| 时间 | 实训内容及反思内容 |
| 2017-6-29 | 1.完善main.jsp文件，调整界面布局 |
| 2017-6-30 | 1.完善1eft.jsp文件，并进行整体的程序调试 |
| 2017-7-1 | 1.对比管理员系统，做出相应的用户系统 |
| 2017-7-11 | 1.对用户系统的权限做调整 |
| 2017-7-12 | 1.继续调试 |
| 2017--13 | 1.完善报告  2.上传报告和workspace到GitHub上 |
| 2017-7-14 | 1成果展示 |
|  |  |